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NGHỊ QUYẾT
Về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để 
đầu tư xây dựng dự án đường sắt quan trọng Thủ đô

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Thủ đô số 02/2026/QH16;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Xét Tờ trình số ……/TTr-UBND ngày … tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về thí điểm một số cơ chế, chính sách phát triển đường sắt trên địa bàn thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra số ……/BC-HĐND ngày … tháng … năm 2026 của Ban Đô thị - Hội đồng nhân dân Thành phố; Báo cáo tiếp thu, giải trình số ……/BC-UBND ngày … tháng … năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp.
Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để đầu tư xây dựng dự án đường sắt quan trọng Thủ đô.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị quyết này quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để đầu tư xây dựng các dự án đường sắt quan trọng Thủ đô.
2. Danh mục dự án đường sắt quan trọng Thủ đô và Nhà thầu chiến lược dự kiến thực hiện tại Phụ lục ban hành kèm kèm theo Nghị quyết này.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong nghị quyết này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Dự án đường sắt quan trọng Thủ đô là dự án đường sắt địa phương, dự án đường sắt địa phương theo mô hình TOD; dự án đường sắt quốc gia, dự án đường sắt quốc gia theo mô hình TOD (trường hợp được Chính phủ giao) cần triển khai ngay theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy Chính phủ, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội.
2. Nhà thầu chiến lược là nhà thầu tiềm năng trong nước, cam kết sẵn sàng thực hiện các dự án đường sắt quan trọng Thủ đô vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì nhân dân Thủ đô và sự phát triển của Thủ đô, được Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố chỉ định là nhà thầu ký kết hợp đồng.
Điều 3. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc địa bàn thành phố Hà Nội và vùng Thủ đô.
2. Tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội và tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc địa bàn thành phố Hà Nội và vùng Thủ đô.
3. Các Chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng công trình đường sắt trên địa bàn thành phố Hà Nội và vùng Thủ đô.
Điều 4. Nguyên tắc áp dụng Nghị quyết
1. Bảo đảm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác đầu tư xây dựng phát triển Thủ đô, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô, đất nước trong kỷ nguyên mới.
2. Bảo đảm áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù đúng đối tượng, đúng mục đích, công khai, minh bạch, hiệu quả, tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ, ngăn chặn mọi biểu hiện trục lợi trong thực hiện dự án.
3. Việc áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù phải bảo đảm tính khả thi, có khả năng kiểm soát; xác định rõ phạm vi, điều kiện và giới hạn áp dụng, chỉ thực hiện trong phạm vi cần thiết để tháo gỡ điểm nghẽn của dự án; không làm suy giảm các yêu cầu về kiểm soát chất lượng công trình, chi phí, hiệu quả sử dụng vốn và trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chương II
CƠ CHẾ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CHIẾN LƯỢC, HUY ĐỘNG VỐN
Điều 5. Yêu cầu đối với Nhà thầu chiến lược 
1. Nhà thầu chiến lược theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết này phải cam kết các nội dung sau trước khi ký kết hợp hợp đồng với Chủ đầu tư Dự án đường sắt quan trọng Thủ đô: 
a) Sẵn sàng thực hiện các dự án đường sắt quan trọng Thủ đô vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì nhân dân Thủ đô và sự phát triển của Thủ đô; cam kết thực hiện dự án đúng tiến độ, chất lượng.
b) Tham gia xuyên suốt quá trình thực hiện các nhiệm vụ theo Hợp đồng chìa khóa trao tay (turnkey), EPC, EC, EP đã ký kết với Chủ đầu tư, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ cho đến khi hoàn thành toàn bộ trách nhiệm theo Hợp đồng. Không được từ bỏ, đơn phương chấm dứt việc thực hiện Hợp đồng.
c) Có phương án tiếp nhận chuyển giao công nghệ thiết kế, thi công, sản xuất, phát triển công nghệ trong lĩnh vực đường sắt thông qua hợp tác với các đối tác, chuyên gia công nghệ có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực đường sắt trên thế giới đối với các hạng mục công việc mà Nhà thầu chiến lược chưa có kinh nghiệm từng tham gia thực hiện.
d) Từ bỏ quyền khởi kiện, quyền khiếu nại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc bất kỳ cơ quan nhà nước nào của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo bất kỳ điều ước quốc tế hoặc hợp đồng nào ra trọng tài trong nước, trọng tài nước ngoài, trọng tài quốc tế, tòa án nước ngoài, tòa án quốc tế, tòa án trong nước.
e. Giảm giá tối thiểu 15% so với giá gói thầu chìa khóa trao tay, EPC, EC, EP được phê duyệt đối với dự án đường sắt địa phương, dự án đường sắt địa phương theo mô hình TOD và 10% đối với dự án đường sắt quốc gia, dự án đường sắt quốc gia theo mô hình TOD.
2. Nhà thầu chiến lược được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết này không phải đánh giá về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật, tài chính theo pháp luật về đấu thầu.
Điều 6. Chỉ định và ký hợp đồng với Nhà thầu chiến lược
1. Uỷ ban nhân dân Thành phố, Chủ đầu tư được ký kết hợp đồng nguyên tắc với Nhà thầu chiến lược trước khi có Nhiệm vụ thực hiện dự án, chủ trương đầu tư (nếu có), báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng (nếu có) được phê duyệt. Sau khi ký kết, Nhà thầu chiến lược được triển khai trước một số hạng mục công việc theo nội dung hợp đồng nguyên tắc nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án. 
2. Đối với dự án đường sắt quan trọng thủ đô thực hiện theo hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay, Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Nhiệm vụ thực hiện dự án gồm các nội dung: tên dự án, Chủ đầu tư thực hiện dự án, sơ bộ quy mô dự án (bao gồm cả các công việc khác liên quan ngoài phạm vi hợp đồng chìa khóa trao tay), yêu cầu nội dung, phạm vi công việc cần thực hiện, sơ bộ nhu cầu vốn, nguồn vốn thực hiện, thời gian thực hiện, hình thức tổ chức quản lý dự án.
3. Chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục lựa chọn Nhà thầu chiến lược làm nhà thầu thực hiện gói thầu EPC, EC, EP, gói thầu chìa khoá trao tay trước khi ký kết hợp đồng. Việc lựa chọn nhà thầu thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, trong đó Nhà thầu chiến lược là nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu khi đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 
4. Căn cứ giao kết hợp đồng với Nhà thầu chiến lược: 
a) Đối với dự án theo hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay được giao kết  trên cơ sở Nhiệm vụ thực hiện dự án được phê duyệt theo quy định tại khoản 2 Điều này và các căn cứ pháp lý, kết quả lựa chọn nhà thầu, kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. Giá hợp đồng tại thời điểm ký kết được xác định trên cơ sở sơ bộ nhu cầu vốn cho gói thầu tại Nhiệm vụ thực hiện dự án được phê duyệt. Giá trị hợp đồng chính thức được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Nghị quyết này và có áp dụng tỷ lệ tiết kiệm theo đề xuất của Nhà thầu chiến lược.
b) Đối với dự án theo hình thức hợp đồng EPC, EC, EP, căn cứ để giao kết tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về hợp đồng xây dựng. 
Điều 7. Huy động và bố trí nguồn vốn đầu tư
1. Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố cân đối, bố trí, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công hằng năm làm cơ sở quyết định đầu tư và thực hiện đầu tư các dự án đường sắt quan trọng Thủ đô từ các nguồn sau đây:
a) Ngân sách trung ương trong nước, đối với dự án đường sắt đô thị được thực hiện theo quy định khoản 1 điều 4 Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội.
b) Ngân sách địa phương trong các kỳ trung hạn và hằng năm bao gồm cả vốn vay nước ngoài của Chính phủ cho vay lại, vốn trái phiếu chính quyền địa phương.
c) Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi hằng năm (nếu có) mà không phải thực hiện thứ tự ưu tiên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
d) Các nguồn vốn hợp pháp khác.
2. Các dự án đường sắt quan trọng Thủ đô được bố trí vốn qua các kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn, mức vốn bố trí mỗi kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn phù hợp với tiến độ thực hiện từng dự án và không giới hạn phần vốn chuyển tiếp của các dự án sang kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn tiếp theo.
3. Điều kiện để dự án được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm:
a) Dự án có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.
b) Dự án hoặc Nhiệm vụ thực hiện dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật.
4. Ủy ban nhân dân Thành phố được phép quyết định:
a) Sử dụng dự phòng ngân sách địa phương hằng năm.
b) Ứng trước dự toán ngân sách địa phương năm sau bảo đảm không quá 50% dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản năm thực hiện của các công trình xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương đã được phê duyệt.
c) Sử dụng kết dư ngân sách cấp Thành phố để ưu tiên bố trí vốn cho các dự án đầu tư công quy định tại Nghị quyết này trước khi thực hiện việc trả nợ gốc và chi trả lãi các khoản vay của ngân sách nhà nước nhưng phải bảo đảm không ảnh hưởng đến nghĩa vụ trả nợ gốc và chi trả lãi các khoản vay của ngân sách nhà nước.
5. Đề nghị ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài:
a) Trường hợp nhu cầu vốn của khách hàng dẫn đến vượt giới hạn cấp tín dụng theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng thì thực hiện cấp tín dụng hợp vốn.
b) Trường hợp khả năng hợp vốn vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu vay vốn của khách hàng thì báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, quyết định mức cấp tín dụng tối đa đối với một khách hàng, một khách hàng và người có liên quan trong trường hợp tổng mức dư nợ cấp tín dụng vượt quá tỷ lệ theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng.

Chương III
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT 
QUAN TRỌNG THỦ ĐÔ
Mục 1: 
ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA, DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT 
QUỐC GIA THEO MÔ HÌNH TOD
Điều 8. Trình tự, thủ tục thực hiện
Dự án đường sắt quốc gia, dự án đường sắt quốc gia theo mô hình TOD được thực hiện theo trình tự, thủ tục thực hiện dự án tại Chương III Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND ngày 02 tháng 6 năm 2026 của Hội đồng nhân dân Thành phố về quy định trường hợp, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện dự án, công trình khẩn cấp, lệnh xây dựng công trình khẩn cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Mục 2: 
ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT ĐỊA PHƯƠNG, DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT 
ĐỊA PHƯƠNG THEO MÔ HÌNH TOD
Điều 9. Phê duyệt dự án đầu tư và khởi công công trình
1. Dự án đường sắt địa phương, dự án đường sắt địa phương theo mô hình TOD được phép thực hiện các thủ tục về quy hoạch, khởi công xây dựng đồng thời với thủ tục quyết định đầu tư; Chủ đầu tư và Nhà thầu chiến lược có trách nhiệm hoàn thiện các điều kiện khởi công trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày khởi công.
2. Dự án đường sắt địa phương, dự án đường sắt địa phương theo mô hình TOD được thực hiện ngay việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án mà không phải thực hiện thủ tục lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và các thủ tục khác có liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan. 
3. Thiết kế xây dựng trong Báo cáo nghiên cứu khả thi được sử dụng là Thiết kế FEED; công tác lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và theo phạm vi công việc trong hợp đồng ký kết giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu chiến lược.
4. Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm đề nghị Kiểm toán nhà nước kiểm toán hồ sơ tổng mức đầu tư đã được hoàn thiện theo báo cáo thẩm định của cấp quyết định đầu tư trước khi quyết định phê duyệt dự án Dự án đường sắt địa phương, dự án đường sắt địa phương theo mô hình TOD.
Điều 10. Khảo sát, thiết kế xây dựng
1. Nhà thầu chiến lược thực hiện lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng; thực hiện giám sát công tác khảo sát xây dựng và phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát.
2. Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế FEED được lập cho từng phần công trình, gói thầu hoặc toàn bộ công trình. Nhà thầu chiến lược có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế FEED và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, chất lượng, an toàn của hồ sơ thiết kế xây dựng.
3. Hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế FEED (bao gồm trường hợp điều chỉnh) do Nhà thầu chiến lược lập theo quy định tại khoản 2 Điều này được phê duyệt sau khi:
a) Hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế FEED được tổ chức tư vấn thẩm tra do Nhà thầu chiến lược lựa chọn theo quy định pháp luật kết luận: đáp ứng yêu cầu về tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng; phù hợp với thiết kế FEED; đáp ứng yêu cầu an toàn công trình và công trình lân cận; bảo đảm liên thông, đồng bộ phổ quát, hiện đại trong mạng lướng đường sắt địa phương.
b) Hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế FEED đã được thẩm tra kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra được gửi đến chủ đầu tư để có ý kiến chấp thuận về sự phù hợp với thiết kế FEED, đáp ứng yêu cầu nêu tại hợp đồng ký kết.
4. Trong quá trình lập Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế FEED, Nhà thầu chiến lược được quyết định việc điều chỉnh, chi tiết hóa thiết kế xây dựng để đáp ứng yêu cầu thi công thực tế mà không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh thiết kế xây dựng tại Báo cáo nghiên cứu khả thi trong các trường hợp:
a) Việc điều chỉnh vẫn bảo đảm các yêu cầu về công năng, chất lượng, an toàn xây dựng, lắp đặt và các yêu cầu chủ yếu được xác định tại thiết kế xây dựng tại báo cáo nghiên cứu khả thi.
b) Không thuộc một trong các trường hợp sau đây: 
b1. Làm tăng tổng mức đầu tư của Dự án đã được phê duyệt; làm thay đổi phương án công nghệ tổng thể của Dự án. 
b2. Làm thay đổi hướng tuyến, vị trí các điểm khống chế hoặc vị trí công trình chính trên tuyến đã được xác định tại phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến được phê duyệt, trừ các trường hợp điều chỉnh cục bộ không làm thay đổi các nội dung chủ yếu của phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến được phê duyệt. 
b3. Các trường hợp khác phải được Người quyết định đầu tư chấp thuận theo quy định khoản 5 Điều này. Nhà thầu chiến lược có trách nhiệm báo cáo Chủ đầu tư và Người quyết định đầu tư và chỉ được thực hiện sau khi được Người quyết định đầu tư chấp thuận bằng văn bản.
5. Các trường hợp thay đổi Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế FEED phải được Người quyết định đầu tư chấp thuận:
a) Thay đổi các chỉ tiêu hoặc thông số kỹ thuật chủ yếu của thiết bị, phương tiện đã được xác định tại thiết kế FEED.
b) Điều chỉnh cục bộ vị trí điểm khống chế hoặc vị trí công trình chính trên tuyến mà làm thay đổi hướng tuyến hoặc các nội dung chủ yếu của phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến được phê duyệt.
c) Thay đổi giải pháp kiến trúc hoặc giải pháp kết cấu của công trình chính.
Điều 11. Giám sát, thi công xây dựng
1. Nhà thầu chiến lược mua bảo hiểm công trình và các bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng trong suốt quá trình thực hiện dự án. Điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với bảo hiểm bắt buộc thực hiện theo theo quy định pháp luật. Khuyến khích Nhà thầu chiến lược mua các loại bảo hiểm trong hoạt động xây dựng ngoài các loại bảo hiểm bắt buộc theo quy định pháp luật.
2. Nhà thầu chiến lược có trách nhiệm thực hiện giám sát thi công công trình xây dựng trong suốt quá trình thi công dự án. Nội dung thực hiện giám sát thi công xây dựng phải bao gồm:
a) Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm: nhân lực, thiết bị thi công, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình.
[bookmark: tc_20]b) Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP (nếu có).
c) Các nội dung khác theo quy định hợp đồng.
3. Việc khai thác khoáng sản nhóm IV và khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc khoáng sản nhóm III theo quy định của Luật Địa chất và khoáng sản phục vụ các dự án đường sắt quan trọng Thủ đô, công trình đường sắt thuộc dự án đường sắt quan trọng Thủ đô (trường hợp theo mô hình TOD) được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội và các quy định về khai thác khoáng sản của Ủy ban nhân dân Thành phố.
4. Bãi đổ chất thải rắn xây dựng và tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước phục vụ các dự án đường sắt quan trọng Thủ đô, công trình đường sắt thuộc dự án đường sắt quan trọng Thủ đô (trường hợp theo mô hình TOD) thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội và các quy định về đổ thải của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Chương IV:
THỬ NGHIỆM CÓ KIỂM SOÁT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Điều 12. Thử nghiệm có kiểm soát
1. Thử nghiệm có kiểm soát đối với giải pháp, công nghệ và dây chuyền: 
a) Nhà thầu chiến lược được phép đề xuất và tổ chức thử nghiệm có kiểm soát các nội dung bao gồm: làm chủ vận hành; nội địa hóa công nghệ; nghiên cứu, sản xuất, lắp ráp máy đào hầm (TBM), đoàn tàu; phát triển dây chuyền sản xuất, thi công vỏ hầm và các giải pháp, công nghệ khác phù hợp với nhu cầu thực tế của Dự án. Nội dung thử nghiệm có kiểm soát được thực hiện theo quy định của Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về một số nội dung thử nghiệm có kiểm soát trên địa bàn Thành phố và các quy định pháp luật có liên quan.
b) Nhà thầu chiến lược tự chịu trách nhiệm về chi phí, tổ chức thực hiện và các rủi ro phát sinh từ nội dung thử nghiệm có kiểm soát do mình đề xuất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác được Chủ đầu tư chấp thuận hoặc pháp luật có quy định khác.
2. Thử nghiệm có kiểm soát đối với công tác thi công trước khi Dự án được phê duyệt:
a) Nhà thầu chiến lược được phép đề xuất, thử nghiệm thực hiện đồng thời công tác khảo sát, thiết kế và thi công một số hạng mục công trình trước khi dự án được phê duyệt và chịu trách nhiệm toàn diện về quyết định của mình; Việc áp dụng cơ chế thử nghiệm không được làm thay đổi mục tiêu, quy mô, yêu cầu chủ yếu, tiêu chuẩn, quy chuẩn, công nghệ tổng thể, yêu cầu về an toàn của dự án được xác định tại Nhiệm vụ thực hiện dự án và Hợp đồng ký kết. Nhà thầu chiến lược tự chịu toàn bộ chi phí và rủi ro đối với phần công việc thực hiện trước khi dự án được phê duyệt.
b) Trường hợp nội dung thử nghiệm phù hợp với Dự án được phê duyệt và kết quả thử nghiệm đáp ứng yêu cầu của Dự án, chi phí thực hiện phần công việc thử nghiệm được xác định, cập nhật vào tổng mức đầu tư Dự án.
c) Trường hợp dự án được phê duyệt có nội dung khác với nội dung Nhà thầu chiến lược đã thực hiện thử nghiệm hoặc kết quả thử nghiệm không đáp ứng yêu cầu của dự án được phê duyệt, Nhà thầu chiến lược phải tự thực hiện và tự chịu toàn bộ chi phí để điều chỉnh, sửa chữa, phá dỡ, làm lại, thay thế hoặc thực hiện các biện pháp cần thiết khác nhằm bảo đảm phù hợp với dự án được phê duyệt.
Điều 13. Chuyển giao công nghệ
1. Khi mua sắm hàng hóa công nghiệp đường sắt được quy định tại Phụ lục I của Nghị định số 04/2026/NĐ-CP, danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển theo Quyết định số 23/2026/QĐ-TTg và danh mục công nghệ chiến lược, sản phẩm danh mục công nghệ chiến lược theo Quyết định 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ nhà thầu, nhà cung cấp nước ngoài, Nhà thầu chiến lược có trách nhiệm xây dựng lộ trình chuyển giao và làm chủ công nghệ hướng tới việc tiếp nhận, nội địa hóa và làm chủ công nghệ thực chất, đảm bảo việc chủ động trong công tác vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế đối với các dự án đường sắt thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết này.
2. Lộ trình chuyển giao công nghệ phải bao gồm các nội dung theo quy định tại khoản 1, Điều 8 Nghị định số 319/2025/NĐ-CP. Lộ trình chuyển giao công nghệ phải được Chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, chấp thuận trước khi ký kết các hợp đồng mua sắm với nhà thầu, nhà cung cấp nước ngoài. 
3. Khi ký kết hợp đồng, thỏa thuận với nhà thầu, nhà cung cấp nước ngoài, Nhà thầu chiến lược phải yêu cầu nhà thầu, nhà cung cấp nước ngoài cam kết thực hiện chuyển giao công nghệ thực chất phù hợp với lộ trình đã được phê duyệt và chuyển giao cho đối tác Việt Nam do người quyết định đầu tư lựa chọn.
4. Chủ đầu tư căn cứ tiêu chí lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ theo quy định tại Điều 9 Nghị định 319/2025/NĐ-CP (ưu tiên lựa chọn các nhà cung cấp đã được Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố định hướng thực hiện, các doanh nghiệp đã có kế hoạch, lộ trình tiếp nhận chuyển giao công nghệ, có cơ sở vật chất đáp ứng được yêu cầu về tiếp nhận chuyển giao công nghệ) để lựa chọn đối tác Việt Nam nhận chuyển giao công nghệ, báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, chấp thuận. Người quyết định đầu tư lấy ý kiến Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ trước khi đưa ra quyết định.
5. Nhà thầu chiến lược chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý và bảo đảm việc thực hiện các cam kết chuyển giao công nghệ của nhà thầu, nhà cung cấp nước ngoài trong thời gian thực hiện Dự án.
6. Đối với các nội dung, công nghệ được thử nghiệm có kiểm soát theo khoản 1 Điều 12 của Nghị quyết này, trường hợp thử nghiệm đạt yêu cầu, Nhà thầu chiến lược có trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư xây dựng và thực hiện phương án chuyển giao, nhân rộng và phát triển công nghệ tại thành phố Hà Nội, ưu tiên các công nghệ có khả năng ứng dụng rộng rãi trong các dự án đường sắt đô thị và đường sắt quốc gia.
7. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì và phối hợp với đơn vị có liên quan theo dõi hoạt động chuyển giao công nghệ thực hiện theo Nghị quyết này.

Chương V:
CƠ CHẾ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ PHỐI HỢP GIỮA HÀ NỘI VỚI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRONG VÙNG THỦ ĐÔ
Điều 14. Giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư
1. Giá bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất được áp dụng tối đa bằng 2 lần so với mức quy định đối với các dự án đường sắt quan trọng Thủ đô.
2. Nhà thầu chiến lược phải phối hợp chặt chẽ với các chính quyền địa phương, cơ quan chức năng để vận động, thuyết phục các hộ gia đình, tổ chức nằm trong phạm vi ranh giới Dự án hoặc tự nguyện bàn giao mặt bằng song song với quá trình kiểm đếm, bồi thường hỗ trợ tái định cư. Người dân bị thu hồi đất ở được ưu tiên bố trí tạm cư theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố.
3. Ủy ban nhân dân cấp xã được giao nhiệm vụ chủ đầu tư công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, di chuyển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phá dỡ thu hồi đất, rà phá bom mìn vật nổ, có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây: 
a) Lập, trình người quyết định đầu tư phê duyệt dự án thành phần độc lập về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di chuyển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ngay sau khi hồ sơ phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến, tỷ lệ 1/500 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
b) Công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất:
b1. Đối với đất nông nghiệp, đất công do chính quyền địa phương quản lý: được phép triển khai công tác rà soát, kiểm đếm, lập hồ sơ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất trên cơ sở hồ sơ phương án hướng tuyến, công trình theo tỷ lệ 1/2.000 được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận song song với công tác lập, thẩm định, phê duyệt phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến tỷ lệ 1/500. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất ngay sau khi Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần độc lập được phê duyệt.
b2. Đối với đất phi nông nghiệp, đất ở: tổ chức tuyên truyền vận động, thuyết phục các cá nhân, hộ gia đình, cơ quan, đơn vị đồng thuận thực hiện công tác kiểm đếm, lập hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư song song với công tác lập, thẩm định, phê duyệt phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến tỷ lệ 1/500. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất ngay sau khi Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần độc lập được phê duyệt.
c) Đối với công tác cắm mốc giới, di chuyển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phá dỡ thu hồi đất, rà phá bom mìn vật nổ:
c1. Được quyết định việc chỉ định thầu cho các đơn vị tư vấn, nhà thầu có đủ năng lực chuyên môn, đã từng thực hiện hạng mục, gói thầu có tính chất kỹ thuật tương tự mà không xét đến các yêu cầu về doanh thu, nguồn lực tài chính, giá trị hợp đồng tương tự. 
c2. Tổ chức lựa chọn các tư vấn, nhà thầu để ký kết hợp đồng đồng thời với quá trình lập, thẩm định, phê duyệt phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến tỷ lệ 1/500. Phạm vi công việc, giá hợp đồng và giá trị tạm ứng tại thời điểm ký kết hợp đồng được xác định tạm tính trên cơ sở phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến tỷ lệ 1/2.000 do Nhà thầu chiến lược đề xuất. 
c3. Chi phí khảo sát, thiết kế, thi công chính thức sẽ được chuẩn hóa sau khi hồ sơ khảo sát, thiết kế, dự toán của các gói thầu được phê duyệt và được cập nhật vào hợp đồng/phụ lục hợp đồng, tổng mức đầu tư của Dự án thành phần độc lập bồi thường, hỗ trợ tái định cư, di chuyển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. 
d) Các nội dung thực hiện trước để đảm bảo tiến độ của dự án phải được cập nhật đầy đủ vào Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần độc lập trước khi trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
4. Tổng Công ty Điện lực Thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác di dời công trình điện có điện áp từ 110KV trở lên phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
5. Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí vốn linh hoạt thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho Dự án và quy định mức giá bồi thường và quyết định các tuyến, đoạn tuyến, khu vực thuộc dự án đường sắt quan trọng Thủ đô được áp dụng mức bồi thường theo khoản 1 Điều này.
Điều 15. Cơ chế phối hợp đối giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô
1. Ủy ban nhân dân Thành phố là cơ quan chủ quản, chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các tuyến đường sắt quan trọng Thủ đô có phạm vi liên Vùng Thủ đô; là chủ đầu tư dự án tổng thể, chủ trì tổng hợp, điều phối nguồn vốn thực hiện dự án và là đầu mối, tổng hợp, báo cáo các cơ quan trung ương về tình hình triển khai.
2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có tuyến đường sắt quan trọng Thủ đô đi qua:
a) Phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố trong quá trình triển khai; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi địa bàn quản lý theo quy chế phối hợp, bảo đảm tiến độ, tính đồng bộ và hiệu quả chung của dự án. Kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; trường hợp vượt thẩm quyền, thống nhất báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
b) Tổ chức thực hiện dự án thành phần về giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn bảo đảm tiến độ chung của dự án.
3. Ủy ban nhân dân Thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có dự án đường sắt quan trọng Thủ đô đi ban hành Quyết định về quy chế phối hợp, kế hoạch thực hiện, bàn giao tài sản và quản lý vận hành khai thác đối với từng tuyến đường sắt liên vùng cụ thể.

Chương VI
CƠ CHẾ VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ VÀ KIỂM SOÁT CHI
Điều 16. Quản lý chi phí
1. Dự toán gói thầu chìa khóa trao tay, EPC, EP, EC được xác định trên cơ sở thiết kế xây dựng tại Báo cáo nghiên cứu khả thi, các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng và các nội dung khác trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, phù hợp với nội dung, phạm vi, thời gian thực hiện của gói thầu; và được phê duyệt tại Quyết định phê duyệt dự án. Dự toán gói thầu chìa khóa trao tay, EPC, EP, EC được phê duyệt là căn cứ xác định giá trị chính thức hợp đồng chìa khóa trao tay, EPC, EP, EC.
2. Chi phí quản lý dự án được xác định trong tổng mức đầu tư chỉ bao gồm chi phí quản lý dự án của Chủ đầu tư và không bao gồm chi phí quản lý dự án của Nhà thầu chiến lược và Tư vấn quản lý dự án (trường hợp thuê có Tư vấn quản lý dự án). Tỷ lệ giảm giá của nhà thầu chiến lược (nếu có) không bao gồm giá trị giảm giá áp dụng đối với chi phí quản lý của Chủ đầu tư.
Điều 17: Kiểm soát chi tạm ứng hợp đồng
1. Tiền tạm ứng hợp đồng được chuyển vào tài khoản chuyên dùng của Nhà thầu chiến lược được mở mới tại ngân hàng thương mại có trụ sở tại Hà Nội và được quản lý theo thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu chiến lược.
2. Tiền trên tài khoản chuyên dùng chỉ được sử dụng để thực hiện các công việc tương ứng theo Hợp đồng; nghiêm cấm việc điều chuyển sang dự án khác hoặc sử dụng sai mục đích. 
3. Nhà thầu chiến lược lập kế hoạch sử dụng tiền tạm ứng, chịu trách nhiệm sử dụng tiền đúng mục đích và cung cấp hồ sơ, chứng từ về việc sử dụng tiền tạm ứng khi có yêu cầu của Người quyết định đầu tư hoặc Chủ đầu tư.

Chương VII
GIÁM SÁT, KIỂM TRA VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH
[bookmark: dieu_31]Điều 18. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân Thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban, Tổ đại biểu và các đại biểu của Hội đồng nhân dân Thành phố
1. Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét báo cáo về việc thi hành Nghị quyết này theo đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố có trách nhiệm:
a) Giám sát việc thi hành Nghị quyết này;
b) Căn cứ quy định của pháp luật hoặc để bảo đảm lợi ích Thủ đô, quốc gia, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, quyết định bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành theo quy định của Nghị quyết này;
3. Các Ban, Tổ đại biểu và các đại biểu của Hội đồng nhân dân Thành phố, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm giám sát việc thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù và việc ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố chính quyền Thành phố theo quy định của Nghị quyết này; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi hành Nghị quyết này.
[bookmark: dieu_32]Điều 19. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, các Sở, cơ quan ngang Sở
1. Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm:
a) Tổ chức theo dõi, kiểm tra, thanh tra việc thi hành Nghị quyết này để bảo đảm việc thực hiện thống nhất, đúng pháp luật, hiệu quả;
b) Chỉ đạo các Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã có tuyến đường sắt quan trọng Thủ đô đi qua đề cao trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Nghị quyết này, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả; không để trục lợi chính sách, thất thoát, lãng phí. 
c) Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra và trách nhiệm giải trình trong quá trình tổ chức thi hành Nghị quyết này.
d) Theo nhu cầu phát triển của Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định việc điều chỉnh, bổ sung dự án đường sắt quan trọng Thủ đô và Nhà thầu chiến lược thực hiện vào Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này và báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố kỳ họp gần nhất.
đ) Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này; sơ kết 02 năm việc thực hiện Nghị quyết, báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp cuối năm 2028; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết, báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp cuối năm 2031.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm:
a) Chỉ đạo việc phối hợp liên ngành, xử lý các vấn đề liên vùng, liên ngành phát sinh trong quá trình thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù của Thủ đô;
b) Căn cứ quy định của pháp luật hoặc để bảo đảm lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, đối ngoại quốc gia, Thủ đô, đình chỉ việc thi hành toàn bộ hoặc một phần văn bản, hợp đồng ký kết của Chủ đầu tư, Sở, cơ quan ngang Sở; đình chỉ việc thi hành toàn bộ hoặc một phần văn bản, hợp đồng ký kết hoạt động thi công của Nhà thầu chiến lược quy định của Nghị quyết này.
3. Sở, cơ quan ngang Sở có trách nhiệm:
a) Thực hiện quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực đối với các hoạt động trên địa bàn Thành phố theo quy định và phù hợp với các quy định pháp luật;
b) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; kiểm tra, thanh tra theo thẩm quyền việc thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại Nghị quyết này;
c) Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ văn bản theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.
4. Công an Thành phố có trách nhiệm:
a) Thực hiện các quy định tại khoản 3 Điều này;
b) Chủ động nắm tình hình, kiểm tra, phòng ngừa và kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí trong quá trình chuẩn bị và triển khai Dự án.
c) Phối hợp kiểm tra sớm đối với các nội dung có nguy cơ phát sinh vi phạm, đặc biệt là trong công tác lựa chọn nhà thầu, quản lý vốn, tài sản, đất đai, giải phóng mặt bằng và thực hiện hợp đồng.
d) Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, kịp thời kiến nghị, xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý, không để vi phạm kéo dài, phát sinh hậu quả hoặc ảnh hưởng đến tiến độ Dự án.
đ) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong quá trình triển khai Dự án, đặc biệt tại các khu vực thi công, giải phóng mặt bằng.
5. Thanh tra Thành phố có trách nhiệm:
a) Thực hiện các quy định tại khoản 3 Điều này;
b) Chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra từ sớm, từ xa, tập trung vào các lĩnh vực, nội dung có nguy cơ phát sinh sai phạm, thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện Dự án.
c) Ưu tiên kiểm tra ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng, nhằm kịp thời phát hiện, hướng dẫn khắc phục những tồn tại, hạn chế trước khi phát sinh hậu quả.
d) Trường hợp phát hiện vấn đề cần xử lý, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để thống nhất biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời.
đ) Kịp thời báo cáo, kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra.
[bookmark: dieu_33]Điều 20. Trách nhiệm, quyền hạn của Chủ đầu tư
1. Chủ đầu tư có trách nhiệm:
a) Tổ chức quản lý, điều hành và giám sát việc thực hiện Dự án; kiểm tra việc thực hiện của Nhà thầu chiến lược theo Hợp đồng và các quy định của pháp luật có liên quan;
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án;
c) Định kỳ hằng quý báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về tình hình thực hiện dự án và việc thực hiện các cơ chế, chính sách quy định tại Nghị quyết này.
2. Chủ đầu tư có quyền hạn:
a) Kiểm tra các hoạt động của Nhà thầu chiến lược tại bất kỳ thời điểm, yêu cầu Nhà thầu chiến lược cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu và giải trình về các nội dung liên quan đến việc thực hiện dự án;
b) Yêu cầu Nhà thầu chiến lược thực hiện các biện pháp khắc phục đối với vi phạm, sai sót hoặc các nội dung không đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ, an toàn, môi trường và hiệu quả của dự án;
c) Yêu cầu Nhà thầu chiến lược tạm dừng hoặc chấm dứt toàn bộ hoặc một phần công việc khi phát hiện hoặc có cơ sở để xác định công việc có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của con người, công trình, công trình lân cận, môi trường hoặc không bảo đảm yêu cầu về chất lượng;
d) Yêu cầu Nhà thầu chiến lược thay thế nhân sự chủ chốt, điều chỉnh biện pháp tổ chức thực hiện hoặc thực hiện các biện pháp cần thiết khác để bảo đảm yêu cầu của dự án theo Hợp đồng;
đ) Quyết định hoặc yêu cầu Nhà thầu chiến lược thực hiện các biện pháp cần thiết để xử lý tình huống khẩn cấp có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn con người, công trình, công trình lân cận, môi trường hoặc hoạt động của Dự án theo quy định của pháp luật.
Điều 21. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã
1. Có trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Dự án trên địa bàn theo quy định của pháp luật và Nghị quyết này.
2. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm:
a) Tổ chức lập và triển khai thực hiện các công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, di chuyển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phá dỡ thu hồi đất, rà phá bom mìn vật nổ theo thẩm quyền; bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng phục vụ thực hiện dự án đường sắt quan trọng Thủ đô;
b) Tổ chức tuyên truyền, vận động tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi và các đối tượng có liên quan chấp hành quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng theo quy định;
c) Chủ động phối hợp với Chủ đầu tư, Nhà thầu chiến lược và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng, di chuyển công trình, hạ tầng kỹ thuật và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án;
d) Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động khảo sát, giải phóng mặt bằng, xây dựng và thi công Dự án trên địa bàn quản lý;
đ) Chủ động phối hợp với các phường, xã và các địa phương khác, bao gồm các địa phương trong vùng Thủ đô, trong quá trình thực hiện Dự án có liên quan đến địa bàn quản lý;
e) Tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia, phối hợp và thực hiện các nhiệm vụ phục vụ Dự án theo quy định;
g) Kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và cơ quan có thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền trong quá trình thực hiện Dự án.
Điều 22. Trách nhiệm của Nhà thầu chiến lược
1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Nhà thầu chiến lược và các cổ đông, thành viên công ty sở hữu hoặc kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của nhà thầu được lựa chọn theo quy định tại Nghị quyết này phải nộp cho Ủy ban nhân dân Thành phố văn bản cam kết từ bỏ quyền khởi kiện, quyền khiếu nại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc bất kỳ cơ quan nhà nước nào của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo bất kỳ điều ước quốc tế hoặc hợp đồng nào ra trọng tài trong nước, trọng tài nước ngoài, trọng tài quốc tế, tòa án nước ngoài, tòa án quốc tế, tòa án trong nước. Trong trường hợp Nhà thầu chiến lược không nộp văn bản cam kết từ bỏ quyền khởi kiện, quyền khiếu nại nêu trên trong thời hạn quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành lựa chọn Nhà thầu chiến lược khác để thực hiện dự án.
2. Có trách nhiệm giải trình, cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu, thông tin theo yêu cầu của Chủ đầu tư, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu sự kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện Dự án.
3. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Chủ đầu tư, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại công trường, nhà máy, xưởng sản xuất, chế tạo, lắp ráp và các địa điểm khác có liên quan đến việc thực hiện Dự án tại bất kỳ thời điểm nào.
Điều 23. Đề nghị các cơ quan trung ương, chính quyền địa phương vùng Thủ đô và các tổ chức chính trị - xã hội 
1. Đề nghị Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền phối hợp theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Dự án; kịp thời phát hiện, cảnh báo và có ý kiến đối với các nội dung có nguy cơ phát sinh vi phạm, thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực hoặc ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trong quá trình thực hiện Dự án.
2. Đề nghị Bộ Quốc phòng phối hợp, tạo điều kiện trong suốt quá trình khảo sát, thiết kế và triển khai thi công Dự án được an toàn, thuận lợi; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân Thành phố trong quá trình thẩm định thiết kế, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn, tích hợp các yêu cầu về công trình lưỡng dụng phục vụ quốc phòng, an ninh.
3. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong vùng Thủ đô phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Chủ đầu tư trong công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, kết nối hạ tầng, tổ chức giao thông và các nội dung có liên quan đến dự án đường sắt quan trọng Thủ đô trên địa bàn quản lý, bảo đảm tính đồng bộ của mạng lưới đường sắt và kết nối vùng. 
4. Đề nghị Kiểm toán Nhà nước kiểm toán hồ sơ tổng mức đầu tư theo đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội và gửi kết quả kiểm toán tới Ủy ban nhân dân Thành phố trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị kiểm toán.
5. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp, hướng dẫn các tổ chức tín dụng tạo điều kiện cấp tín dụng, cấp tín dụng hợp vốn cho các Dự án; trường hợp nhu cầu vốn vượt giới hạn cấp tín dụng theo quy định, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.
6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội phối hợp trong công tác tuyên truyền và tham gia giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.
[bookmark: dieu_62]Điều 24. Xử lý vi phạm, loại trừ, miễn trách nhiệm pháp lý
1. Trường hợp Chủ đầu tư, Nhà thầu chiến lược không hoàn thiện các điều kiện khởi công trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày khởi công theo khoản 1 Điều 9 của Nghị quyết này, việc xử lý thực hiện theo quy định hợp đồng hoặc Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định thu hồi, chấm dứt dự án, hợp đồng dự án. Nhà thầu chiến lược chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về các hậu quả phát sinh do không thực hiện đúng cam kết của mình trong hợp đồng.
2. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người tham gia xây dựng, ban hành, thi hành Nghị quyết này được loại trừ, miễn trách nhiệm pháp lý trong trường hợp không vụ lợi, đã thực hiện đúng quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhưng vẫn xảy ra thiệt hại.
Chương VIII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 25. Sửa đổi khoản 2 Điều 7 Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố
“2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày người quản lý xây dựng công trình khẩn cấp giao tổ chức, cá nhân thực hiện lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án/ Báo cáo kinh tế kỹ thuật, các bên hoàn thiện các thủ tục sau: Trình, phê duyệt kết quả chỉ định thầu; công khai kết quả chỉ định thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu với các nội dung sau: yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được, giá trị tương ứng và các nội dung khác theo quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng.”.
Điều 26. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm 2026 và có hiệu lực thi hành trong vòng 5 năm.
Điều 27. Quy định chuyển tiếp
1. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại các quy định nêu trên được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng các văn bản khác của cấp có thẩm quyền thì áp dụng quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 
2. Trường hợp dự án đường sắt địa phương đang thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 258/2025/QH15, Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội và Luật Thủ đô số 02/2026/QH16, dự án đường sắt quốc gia được Chính phủ giao đang thực hiện theo Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố mà trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành đã có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được ban hành, hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng xây dựng được ký kết, hoạt động thử nghiệm thi công có kiểm soát trước khi dự án được phê duyệt được thực hiện, nếu đáp ứng các quy định của Nghị quyết này thì được tiếp tục thực hiện theo văn bản đã được ban hành, hợp đồng đã ký kết, hoạt động thử nghiệm thi công có kiểm soát được thực hiện mà không phải ban hành, ký kết hoặc thực hiện lại.
3. Trường hợp có quy định khác nhau về cùng một vấn đề giữa Nghị quyết này với luật, nghị quyết khác của Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan trung ương, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan ban hành thuộc thành phố Hà Nội thì áp dụng quy định của Nghị quyết này, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.
4. Trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan trung ương, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành sau ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành có quy định cơ chế, chính sách ưu đãi hoặc thuận lợi hơn quy định của Nghị quyết này thì việc áp dụng do Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Khóa XVII, kỳ họp thứ …. thông qua ngày … tháng … năm 2026./.
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[bookmark: chuong_pl]PHỤ LỤC
DANH MỤC DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT QUAN TRỌNG THỦ ĐÔ VÀ 
NHÀ THẦU CHIẾN LƯỢC THỰC HIỆN
(Kèm theo Nghị quyết số         /2026/NQ-HĐND ngày       tháng 9 năm 2026 
của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)

	Stt
	Tên dự án
	Nhà thầu chiến lược
dự kiến thực hiện

	I
	Dự án đường sắt quốc gia
	

	1
	Dự án cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh hiện hữu đoạn từ Phú Xuyên đến Ngọc Hồi
	

	2
	Dự án tuyến đường sắt quốc gia vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn
	

	II
	Dự án đường sắt địa phương
	

	1
	Dự án đầu tư xây dựng 05 tuyến đường sắt đô thị, bao gồm các tuyến:
(1). Tuyến đường sắt đô thị số 1 (Thượng Phúc - Khu công nghiệp đường sắt - Ngọc Hồi - Ga Hà Nội - Yên Viên - Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - Sân bay Nội Bài)
(2). Tuyến đường sắt đô thị số 2 (Sân Bay Nội Bài - Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình - Sân vận động Hùng Vương)
(3). Tuyến đường sắt đô thị số 8 (Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Thuận An - sân bay Gia Bình)
(4). Tuyến đường sắt đô thị số 10 (Võ Chí Công - Vành đai 2,5 - Vĩnh Tuy - Đông Anh)
(5). Tuyến đường sắt đô thị số 14 (Cầu Thăng Long - Hồng Hà - Gia Lâm - Nghĩa Trụ).
	Liên danh giữa Công ty Cổ phần Vinhomes và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC



Tên dự án, hướng tuyến sẽ được xác định chính xác tại hồ sơ Phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến đường sắt đô thị tỷ lệ 1/500 được UBND Thành phố phê duyệt, đảm bảo phù hợp với định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và các Quy hoạch cấp tỉnh, Quy hoạch chung đô thị các tỉnh, thành phố Vùng Thủ đô được phê duyệt.

