| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Số: /2023/TT-BNNPTNT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc # Hà Nội, ngày tháng năm 2023 |
| --- | --- |

DỰ THẢO 2

THÔNG TƯ

### Hướng dẫn công tác duy tu bảo dưỡng đê điều và xử lý khẩn cấp sự cố đê điều

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Cục QLĐĐ &PCTT

kính trình

Căn cứ Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều;

Văn phòng Bộ

kính trình

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư hướng dẫn công tác duy tu bảo dưỡng đê điều và xử lý khẩn cấp sự cố đê điều.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

# Thông tư này hướng dẫn công tác duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý khẩn cấp sự cố đê điều đối với đê cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III, cấp IV và cấp V.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý khẩn cấp sự cố đê điều.

Điều 3. Quy định chung

1. Việc xây dựng kế hoạch, thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê điều phải được thực hiện thường xuyên hàng năm, đảm bảo phù hợp với hiện trạng công trình. Căn cứ khả năng nguồn vốn, hiện trạng đê điều, đặc thù của từng địa phương, cơ quan quản lý đê điều sẽ xác định nội dung ưu tiên để thực hiện, đảm bảo hiệu quả duy tu, bảo dưỡng hàng năm.

2. Xử lý khẩn cấp (cấp bách) sự cố đê điều là xử lý những sự cố xảy ra gây nguy hiểm cho đê điều cần phải thực hiện để đảm bảo an toàn đê điều với những nội dung được xác định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này.

3. Việc duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý khẩn cấp sự cố đê điều phải tuân thủ quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật khác có liên quan, đảm bảo phù hợp các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định hiện hành.

# Điều 4. Nội dung công tác duy tu bảo dưỡng đê điều và xử lý khẩn cấp sự cố đê điều

1. Nội dung công tác duy tu, bảo dưỡng đê điều

a) Sửa chữa, cải tạo, gia cố mặt đê;

b) Sửa chữa gia cố đường gom, đường hành lang chân đê, dốc lên xuống đê;

c) Sửa chữa, phát quang và trồng cỏ mái đê, cơ đê, chân đê, mái kè; bảo trì cỏ kỹ thuật trên đê; phát quang mái, chân đê, mái kè;

d) Đắp đất, trồng, duy trì, chăm sóc cây chắn sóng;

đ) Khảo sát, phát hiện và xử lý mối và các ẩn hoạ trong đê; khoan phụt vữa gia cố chất lượng đê;

e) Kiểm tra đánh giá chất lượng cống dưới đê; xử lý các hư hỏng; nạo vét thượng, hạ lưu của cống dưới đê;

g) Kiểm tra hiện trạng kè bảo vệ đê; tu sửa các hư hỏng của kè; nạo vét rãnh thoát nước đỉnh kè;

h) Bổ sung, sửa chữa các công trình phục vụ việc quản lý, bảo vệ đê điều: Cột mốc trên đê; cột chỉ giới, cột thuỷ chí; công trình giới hạn tải trọng xe đi trên đê; biển báo về đê điều; trạm và thiết bị quan trắc, theo dõi; điếm canh đê; kho, bãi chứa vật tư dự trữ phòng chống lũ lụt, bão;

i) Sửa chữa các công trình phục vụ việc quản lý, bảo vệ đê điều: Công trình phân lũ, làm chậm lũ; công trình tràn sự cố; giếng giảm áp; hạt quản lý đê; bổ sung trang thiết bị tại các hạt quản lý đê;

k) Bổ sung, bảo dưỡng, thu gom vật tư dự trữ phòng, chống lũ lụt, bão liên quan đến đê điều;

l) Khảo sát địa hình, địa chất, khảo sát mặt cắt cố định ngang sông định kỳ, đo đạc sơ hoạ diễn biến lòng dẫn; đo đạc diễn biến bãi biển trước đê; bổ sung cơ sở dữ liệu về đê điều phục vụ công tác quản lý đê điều và phòng chống lũ lụt, bão;

m) Các công việc khác có liên quan trực tiếp tới công tác duy tu, bảo dưỡng đê điều theo quy định tại Luật Đê điều, pháp luật có liên quan được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

2. Nội dung xử lý khẩn cấp sự cố đê điều

Các sự cố đê điều cần phải xử lý khẩn cấp để đảm bảo an toàn hệ thống đê là các sự cố phát sinh trước, trong và sau mùa lũ, bão hàng năm gồm:

a) Xử lý sạt trượt mái đê, mái kè;

b) Xử lý nứt đê;

c) Xử lý sập tổ mối trên đê;

d) Xử lý sụt, lún đê;

đ) Xử lý đoạn bờ sông bị sạt trượt có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn đê điều;

e) Xử lý rò rỉ, thấm, tổ mối và các khuyết tật khác của đê;

g) Xử lý lỗ sủi, mạch sủi, bãi sủi, mạch đùn, bục đất, giếng phụt;

h) Xử lý trường hợp nước lũ tràn qua đỉnh đê;

i) Xử lý các sự cố hư hỏng cống qua đê;

k) Hàn khẩu đê;

l) Xử lý giếng giảm áp làm việc không bình thường: tắc giếng; nước từ trong giếng, khu vực cát thấm lọc có hiện tượng nước đục và kéo theo bùn cát thoát ra ngoài.

Điều 5. Xác định kinh phí, dự toán duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý khẩn cấp sự cố đê điều

Việc xác định kinh phí, dự toán duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý khẩn cấp sự cố đê điều căn cứ vào nội dung thực hiện quy định tại Điều 4 Thông tư này, khối lượng thực tế, Định mức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Quyết định số 2962/BNN-XD ngày 06/7/2021, các định mức, đơn giá có liên quan và các quy định hiện hành.

Điều 6. Quy trình lập, thực hiện kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều từ nguồn ngân sách trung ương

1. Lập nội dung, kinh phí duy tu bảo dưỡng đê điều

a) Căn cứ vào hiện trạng đê điều, mức độ hư hỏng, xuống cấp, sự cấp thiết phải duy tu, sửa chữa để đảm bảo an toàn cho đê, chống xuống cấp, đáp ứng yêu cầu phòng, chống lũ lụt, bão, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập nội dung, kinh phí duy tu, bảo dưỡng đê điều (theo biểu mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này) gửi Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai trước ngày 15/6 hàng năm.

b) Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức lập nội dung, kinh phí do Cục tổ chức thực hiện; tổng hợp cùng với nội dung, kinh phí Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất tại điểm a khoản 1 Điều này, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 05/7 hàng năm.

2. Căn cứ thông báo dự toán thu chi ngân sách nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phê duyệt phân bổ kinh phí duy tu bảo dưỡng đê điều và xử lý khẩn cấp sự cố đê điều bao gồm kinh phí duy tu bảo dưỡng đê sông, đê biển các tỉnh, thành phố có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt; tổng kinh phí xử lý khẩn cấp sự cố đê điều; kinh phí cho các nội dung do Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai trực tiếp tổ chức thực hiện.

3. Căn cứ vào kinh phí được phân bổ, hiện trạng đê điều, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, lập kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều của địa phương (theo biểu mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này) và gửi về Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phê duyệt.

4. Thực hiện kế hoạch

a) Căn cứ kế hoạch duy tu, bảo dưỡng đê điều được duyệt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố chỉ đạo lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (đề cương, dự toán đối với các nội dung không có cấu phần xây dựng), trình Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức thẩm định, phê duyệt.

b) Đối với nội dung Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai trực tiếp tổ chức thực hiện: Căn cứ vào phân bổ kinh phí, yêu cầu, nhiệm vụ công tác quản lý, đơn giá, định mức và các quy định hiện hành, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán các nội dung Cục trực tiếp tổ chức thực hiện.

5. Trong quá trình thực hiện có thể điều chỉnh kế hoạch nhưng phải đảm bảo không vượt kinh phí đã được phân bổ và phải được Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai xem xét, quyết định.

Điều 7. Xử lý khẩn cấp các sự cố đê điều từ nguồn ngân sách trung ương

1. Trình tự, thủ tục xử lý khẩn cấp sự cố đê điều:

a) Ngay khi phát hiện sự cố đê điều, Hạt Quản lý đê kịp thời báo cáo về Chi cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt bão, Chi cục Thủy lợi, Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai (Chi cục) và tổ chức thường xuyên canh gác, theo dõi diễn biến sự cố.

b) Chi cục kiểm tra cụ thể vị trí xảy ra sự cố, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đề xuất giải pháp xử lý.

c) Sở xem xét hồ sơ sự cố, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn khu vực sự cố và trình Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai kèm theo hồ sơ, gồm báo cáo tình hình sự cố, phương án xử lý (bản vẽ sơ bộ, khái toán).

d) Căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai kiểm tra thực địa và xem xét có ý kiến về chủ trương xử lý và nguồn kinh phí.

đ) Sau khi có ý kiến của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai về chủ trương xử lý và nguồn kinh phí xử lý đột xuất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục tổ chức lập bản vẽ và dự toán chi tiết trình Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai thẩm định và phê duyệt phương án (thiết kế bản vẽ thi công, dự toán).

2. Việc xử lý khẩn cấp sự cố đê điều được tổ chức thực hiện theo quy định tại Điều 130 Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại khoản 48 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Điều 58 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Điều 13 Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều và các quy định liên quan của pháp luật về xây dựng và đấu thầu; được giao hoặc áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu để lựa chọn nhà thầu.

3. Trường hợp phát hiện sự cố đê trong khi đang có bão, lũ phải sửa chữa ngay để bảo đảm an toàn hệ thống đê, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai các biện pháp ứng cứu kịp thời, sau đó hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai xét duyệt. Hồ sơ thanh, quyết toán phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 8. Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều và xử lý khẩn cấp sự cố đê điều

1. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai kiểm tra việc thực hiện kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều, xử lý khẩn cấp sự cố đê điều theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Thông tư này.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều được giao theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Thông tư này.

Điều 9. Công tác duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý khẩn cấp sự cố đê điều từ nguồn kinh phí địa phương

Căn cứ tình hình thực tế địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn công tác duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý khẩn cấp đê điều từ nguồn kinh phí địa phương.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng    năm 2023.

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì áp dụng các Điều, khoản, điểm tương ứng tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu, giải quyết./.

| Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Công báo; website Chính phủ; website Bộ NN&PTNT; - Các Cục, Vụ, VP, Ttra thuộc Bộ NN&PTNT; - Lưu: VT, ĐĐ. | BỘ TRƯỞNG Lê Minh Hoan |
| --- | --- |