**PHỤ LỤC II**

BỔ SUNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH TẠI PHỤ LỤC IV THÔNG TƯ SỐ [12/2021/TT-BXD](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-12-2021-tt-bxd-dinh-muc-xay-dung-487047.aspx) NGÀY 31/8/2021 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG  
*(Kèm theo Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)*

Bổ sung định mức công tác gia công cửa van mã hiệu MR.11400 như sau:

MR.11400 GIA CÔNG CỬA VAN

*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, nắn, uống, mài thép tấm, thép hình. Lấy dấu, gá lắp để gia công các chi tiết theo đúng thiết kế và các yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 tấn

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cửa van phẳng | Cửa van hình cánh cung |
| MR.114 | Gia công cửa van | *Vật liệu* |  |  |  |
| Thép tấm, thép hình | kg | 1.050 | 1.050 |
| Ôxy | chai | 3,01 | 4,50 |
| Khí gas | kg | 6,02 | 9,00 |
| Que hàn | kg | 29,0 | 29,0 |
| Vật liệu khác | % | 5 | 5 |
| *Nhân công 4,0/7* | công | 59 | 62 |
| *Máy thi công* |  |  |  |
| Máy cưa 2,7 kW | ca | 4,5 | 4,5 |
| Máy tiện 10 kW | ca | 3,0 | 4,0 |
| Máy phay bào 7 kW | ca | 2,5 | 3,5 |
| Máy hàn 23 kW | ca | 7,0 | 7,0 |
| Máy mài 2,7 kW | ca | 1,5 | 1,5 |
| Máy cắt thép Plasma | ca | 1,0 | 1,0 |
| Máy khoan 4,5 kW | ca | 3,0 | 3,0 |
| Cần cẩu 16 t | ca | 0,1 | 0,2 |
| Máy khác | % | 2 | 2 |
|  | | | | 01 | 02 |